## Slide 1
First Flutter Project

## Slide 2: 목차
프로젝트 주제 선정
요구사항 목록, 기획 및 설계, 개발 환경 설정

## Slide 3: 프로젝트 주제 선정
프로젝트 명 : 오늘 하루
목적 : 개인의 개발 향상과 국민의 취업을 목적으로한 프로젝트
프로젝트 수행 장소 : 노트북만 있다면 어떤 장소든 무관
시작일 ~ 종료일 : 25-04-29 ~ 25-06-21
단계별 일정 :
9주차-프로젝트 계획서
10주차-요구사항 목록, 기획 및 설계, 개발 환경 설정
11주차-기능 개발(레이아웃)
12주차-기능 개발(기본 기능)
13주차-기능 개발(세부 기능)
14주차-테스트 및 수정사항 반영, 배포 준비
15주차-최종 발표자료

## Slide 4: 프로젝트 주제 선정
프로젝트 내용 : 명언 카드 앱
매일 랜덤으로 추천 명언을 알려주고 해당 명언이 마음에 들면 자신의 스타일 대로 메모장을 꾸며서 자신의 다이어리 같은 공간에 모아둘 수 있는 앱
꾸밀 수 있는 방법은 기본적으로 제시될 이모티콘이나
메모장의 형태를 제공, 또는 사용자의 로컬 사진 앱에서
사진을 가져와서 메모장에 적용할 수 있음
앱 사용자 : 남녀노소 불문
예상 앱 화면

## Slide 5: 프로젝트 주제 선정
플로 차트

## Slide 6: 요구사항 목록, 기획 및 설계, 개발 환경 설정
요구사항 정의서
개발 환경 기초 세팅
개발 인원 :: 1명
개발 툴 :: Android Studio
개발 언어 :: 다트언어
사용할 DB :: MySql
사용되는 기술 :: DB와의 데이터 교류, UI 디자인, 이미지 저장/다운, 컴포넌트 변환